## Slide 1
2022.07.21
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～07／21）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
 |  | 7月 |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ADINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SAN工場 HTデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 蛍光体課 SAPデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 蛍光体課 HTデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 検査自動化Gr HTML自動解析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コード作成
コード・手順書作成
ADINA講座受講
接合炉
見学
SeeQ
打ち合わせ
PIタグ対応位置確認・熱電対温度解析
手順書作成
ヒートシンク
打ち合わせ
システム
実装
手順書
作成
MI教育受講
横河来訪
業プロMTG
コード作成

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 6: SeeQ：打ち合わせ内容共有
SeeQ社による解析の進捗報告
SeeQ社から疑問点についての質問
目的
それぞれのタグがどこの温度に対応しているのかを知りたい
高温部・中温部・低温部がそれぞれどの熱電対に対応しているか知りたい
質問内容
弊社側も正しく把握できていないため、現場での調査が必要

## Slide 7: SeeQ：PIタグ対応位置確認
目的
PIタグと測定温度の対応を明確にする
SeeQ社からの質問に回答する
PLC_No. | 名称
[PLC1]D0001504 | 内下部 制御温度
[PLC1]D0001505 | 内上部 制御温度
[PLC1]D0001506 | 外下部 制御温度
[PLC1]D0001507 | 外上部 制御温度
[PLC1]D0001511 | M1ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001512 | M2ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001513 | M3ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001514 | M4ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001515 | M5ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001519 | ﾓﾆﾀ温度
今回配置を確認したPIタグのリスト

## Slide 8: SeeQ：PIタグ対応位置確認
M1～M5の温度測定位置
M4
M3
M5
上段
中段
下段
：炉体
M1
M2
指定なし
＝
＝
内下部
内上部
：厚銅
：ヒーター
M1~M5と内下・上部は物温を測定

## Slide 9: SeeQ：PIタグ対応位置確認
M1～M5の温度測定位置
上段
中段
下段
：高温部
：中温部
：低温部
M3
M4
M5
M1
M2
指定なし
＝
＝
内下部
内上部
M1~M5と内下・上部は物温を測定

## Slide 10: SeeQ：PIタグ対応位置確認
外下部・外上部・モニタの温度測定位置
外上部
外下部
モニタ
外下・上部とモニタは空間温度を測定

## Slide 11: SeeQ：温度の制御方法について
PLC_No. | 名称
[PLC1]D0001504 | 内下部 制御温度
[PLC1]D0001505 | 内上部 制御温度
[PLC1]D0001506 | 外下部 制御温度
[PLC1]D0001507 | 外上部 制御温度
[PLC1]D0001511 | M1ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001512 | M2ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001513 | M3ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001514 | M4ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001515 | M5ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001519 | ﾓﾆﾀ温度
今回配置を確認したPIタグのリスト

## Slide 12: SeeQ：温度の制御方法について
PLC_No. | 名称
[PLC1]D0001504 | 内下部 制御温度
[PLC1]D0001505 | 内上部 制御温度
[PLC1]D0001506 | 外下部 制御温度
[PLC1]D0001507 | 外上部 制御温度
[PLC1]D0001511 | M1ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001512 | M2ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001513 | M3ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001514 | M4ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001515 | M5ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001519 | ﾓﾆﾀ温度
今回配置を確認したPIタグのリスト
内下・上部制御温度は物温、外下・上部制御温度は空間温度を測定
バーナー2つに対して制御温度4つ→温度制御についての正確な調査が必要

## Slide 13: SeeQ：熱電対温度解析
各バッチプロセスを1つのイベントとして検出
→各熱電対のイベントごとのMax温度を出力
→熱電対の温度の序列を測定
接合炉の熱電対温度プロファイル

## Slide 14: SeeQ：熱電対温度解析
温度プロファイルの傾向から、青と緑の2種類のイベントに分けられた
←作る製品による違い（？）
接合炉の熱電対温度プロファイル
トレンド①
トレンド②

## Slide 15: SeeQ：熱電対温度解析
M1～M5温度の序列確認（1年分のデータ）
トレンド①に
ついてグラフ化
トレンド②に
ついてグラフ化

## Slide 16: SeeQ：熱電対温度解析
M1～M5温度の序列確認（1年分のデータ）
トレンド①に
ついてグラフ化
高温域：M3
トレンド②に
ついてグラフ化
中温域：M1,2
低温域：M4,5
トレンド①と②の間に有意な差はない

## Slide 17: SeeQ
まとめ
第三製造部接合炉のPIタグ対応位置を調査した
SeeQを用いた解析により、高温部：M3、中温部：M1, M2、低温部：M4, M5と特定できた
2つのバーナーに対して制御温度が4つあるため、温度の制御方法を正しく調査しておく必要がある
今後の予定
温度制御の正確な仕様について調査する

## Slide 18: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 19: 熱解析：ADINA講座受講
目的
内容
ADINAの基本的な使い方を理解する
オンデマンド形式の講座（合計10時間程度）
4問の基本的な応力解析の問題について、ADINAを用いて解析する
解析の工程について解説を受けながら、実際に手を動かす
まとめと今後
ADINAの基本的な使い方を理解した
実際の案件に対応しながら使いこなせるようにする

## Slide 20: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 21: 業プロ改善：HTデータ自動処理システム@SAN工場
現状
目的
アプローチ方法
日時＋EIDをキー項目設定し、キー重複データが入る度にデータを上書きする
HTから同直・同EIDのデータが重複して入らないような仕様に変更する
SAN工場で使っているHT（ハンディターミナル）から入力されたデータに、本来単一で入るべき同直・同EIDのデータが複数個入っている事象が散見された
キー項目設定が入力時刻となっているため、HTの使い方次第でデータが重複入力されてしまう
※日時は各直ごとに同一の時刻が割り振られている

## Slide 22: 業プロ改善：HTデータ自動処理システム@SAN工場
プログラム全体の概要図
キー項目重複データを都度上書き
キー項目：日時＋EID
※日時は各直ごとに同一の時間が設定されている

## Slide 23: 業プロ改善： HTデータ自動処理システム@SAN工場
現在の進捗状況
コード作成 完了
実行テスト 完了
手順書作成 完了
システム導入 完了
↑ タスクスケジューラで1時間に1回自動で実行する仕様
今後の予定
効果確認・提案作成
技術資料作成

## Slide 24: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
現状
目的
アプローチ方法
Pythonでプログラムを作成し、自動化する
AIソフト「COGNEX ViDi」から出力されたHTML形式のファイルより必要なデータを抽出する作業を効率化する
AIソフト「COGNEX ViDi」で解析したデータがHTML形式で出力される
HTMLファイルから必要なデータを抽出し、エクセルファイルに入力する作業を手作業で行うと、データ数が膨大なため多大な時間がかかってしまう

## Slide 25: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
HTMLファイルの概観
大量の画像が列挙されている
画像名・点数・判定を取得したい

## Slide 26: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
HTMLファイルの概観
大量の画像が列挙されている
画像名・点数・判定を取得したい
判定
（緑：Good、赤：Bad）
点数
画像名

## Slide 27: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
ソフトウェアの働き
HTMLファイルの画像名・点数・判定を自動で認識してエクセルファイルに出力する

## Slide 28: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
出力エクセルファイルの仕様
点数はOCRを用いて認識
OCRの認識ミスは4317個中23個（0.53%）＝非常に高精度！
OCRの誤認識セルを自動で赤色に塗りつぶす
元データの点数画像を出力する
誤認識を一目で
確認・修正できる

## Slide 29: 業プロ改善：HTML自動解析システム@検査自動化Gr
現在の進捗状況
コード作成 完了
実行テスト 完了
手順書作成 完了 （機能追加のため要改訂）
今後の予定
業務依頼書作成
手順書改訂
効果確認・提案作成
技術資料作成
反省
業務依頼書なしで仕事に取りかかってしまった→今後の取り組み方 要注意

## Slide 30: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  熱解析
  業務プロセス改善
今後の予定

## Slide 31: 今後の予定
 |  | 7月 |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 
タスク |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SAN工場 HTデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 蛍光体課 SAPデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 蛍光体課 HTデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 検査自動化Gr HTML自動解析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
逆畳み込み演算検討
接合炉温度制御調査
資料作成（提案・技術資料）
年休
MI教育受講
業プロMTG
資料作成（提案・技術資料）
資料作成（業務依頼書・手順書・提案・技術資料）
資料作成（提案・技術資料）
トレーナー面談

## Slide 32
SQL サーバー
バックアップデータ
未加工
CSVデータ
実行ログデータ
HT
（ハンディターミナル）
加工済み
CSVデータ
HT入力用
CSVデータ
TPiCS入力用CSVデータ
ソフトウェアによる自動化
TPiCS