## Slide 1
2022.10.26
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～10／26）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Oct 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
課題検討会
資料作成
DB本番環境移行
GMTG
GMTG
特許
セミナー
DS
セミナー
第三製造部
打ち合わせ
業プロMTG
課題検討会
業プロ改革
報告会
資料作成
小試酸化炉 寸法修正
技術資料作成
1, 2, 3, 9号炉データ整理

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 6: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
背景と目的
目的：熱構造解析により、ケーシングとスクリューの接触の有無を検証する
内管
スクリュー
ケーシング
熱影響で内管がたわむ→スクリューとケーシングの接触が懸念
アプローチ方法
ADINAによる熱構造解析シミュレーション
スクリュー・ケーシング間のクリアランス：5.6 mm
（※小試は9.2 mm）
5

## Slide 7: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
既設小試酸化炉 寸法の把握ミス
6
スクリュー管
ケーシング
102.3
114.3
190.0
216.3
208.3
114.3
320.0
内径を半径と間違えてしまい、径の寸法がすべて2倍に・・・
モデル作り直し・計算やり直し

## Slide 8: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
小試酸化炉スクリュー管：ADINA作成モデル
メッシュ数：152832
ノード数：742287
7

## Slide 9: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
小試酸化炉スクリュー管：鉛直方向変位量
8
スクリュー管はたわまず上下に伸長
鉛直方向変位量

## Slide 10: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
小試酸化炉ケーシング：ADINA作成モデル
メッシュ数：106800
ノード数：738500
9

## Slide 11: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
小試酸化炉ケーシング：鉛直方向変位量
10
鉛直方向変位量
ケーシングはたわまず上下に伸長

## Slide 12: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
妥当性検証①：小試酸化炉ケーシング変位比較
@25℃
@720℃
温度負荷・熱膨張
の実測値と計算値を比較してシミュレーションの妥当性を検証
ケーシング変位
11

## Slide 13: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
妥当性検証①：小試酸化炉ケーシング変位比較
@720℃
の実測値と計算値を比較してシミュレーションの妥当性を検証
現在確認中
ケーシング変位
 | 実測値 | 計算値
 | ? mm | 37 mm
 | 実測値 | 計算値
 | ? mm | 37 mm
12
表：軸方向変位量
※以前に5 mmというデータをいただいたが、測定方法が怪しいとのこと

## Slide 14: OSAB 中試酸化炉シミュレーション
妥当性検証②：小試酸化炉接触の有無
13
中央の断面で切断
初期値 | 上部 | 下部 | 水平
9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2
表：クリアランスサイズ（mm）
接触なし！＝現在の操業状態と一致
水平方向座標 [mm]
鉛直方向座標 [mm]
@720℃

## Slide 15: 既設小試酸化炉シミュレーション
まとめ
小試酸化炉の寸法ミス発覚→モデル修正して計算・解析
結果の傾向はあまり変わらず
ケーシングの伸び 再測定中
課題検討会にて報告
今後の予定
ケーシングの伸び 再測定→片側が完全にFreeか検証
両端完全固定で計算→片側固定片側Freeと比較
報告書修正
技術資料作成

## Slide 16: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 17: 第三製造部 データシート自動化
背景・目的
紙のデータシートを記入
データシートの各項目をExcelに入力
依頼内容
PIデータを活用して、データシートに必要な
プロセスデータを自動で抽出できるようにしたい！
（依頼元：第三製造部回路課）

## Slide 18: 第三製造部 データシート自動化
項目 | 定義
最大PV温度（℃） | M1～5それぞれのPV温度最大値の中の最大値
最小PV温度（℃） | M1～5それぞれのPV温度最大値の中の最小値
最大SV温度（℃） | SV温度の最大値
最大Maxキープ時間（min） | M1～5それぞれのPV温度750（810）℃以上キープ時間の中の最大値
最小Maxキープ時間（min） | M1～5それぞれのPV温度750（810）℃以上キープ時間の中の最小値
脱媒時真空度（Pa） | 脱媒時の真空度の終端値
760（824）℃時真空度（Pa） | 760（824）℃到達時の真空度
Maxキープ時真空度（Pa） | Maxキープ時の真空度の平均値
アニール時真空度（Pa） | アニール時の真空度の平均値
真空劣化時間（min） | 脱媒時のうち電離真空計が0 Pa（＝真空度が上昇）を示した合計時間
Maxキープ時給水温度（℃） | Maxキープ時の給水温度の最大値
Maxキープ時炉胴前冷却水温度（℃） | Maxキープ時の炉胴前冷却水温度の最大値
Maxキープ時炉胴後冷却水温度（℃） | Maxキープ時の炉胴後冷却水温度の最大値
データ抽出項目とその定義
脱媒時等の工程分割が必要→SeeQの機能で実装

## Slide 19: 第三製造部 データシート自動化
全バッチの抽出・厚銅バッチと非厚銅バッチの識別

## Slide 20: 第三製造部 データシート自動化
各工程の分割結果

## Slide 21: 第三製造部 データシート自動化
各工程の分割条件
厚銅バッチ
非厚銅バッチ

## Slide 22: 第三製造部 データシート自動化
データの出力形式の検討
データベースから任意の形式で出力可能
BIツールにより容易に可視化

## Slide 23: 第三製造部 データシート自動化
まとめ
SeeQでカプセル各工程を分割
BIツールに出力・可視化
業務プロセス改革報告会にて報告
技術資料作成
本番環境にデータベース構築
今後の予定
本番環境でのシステムテスト
  SeeQライセンス追加・定期実行設定
技術資料修正・加筆
システムの使用手順書作成

## Slide 24: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 25: 第三製造部 接合プロセス解析
背景・目的
データ分析
収率改善！
ゴールデンバッチの作成
異常検知システムの構築
など
データの一元管理
原料データ
プロセスデータ
品質データ
データベース
目的
データの一元管理システムの構築したうえで、そのデータの分析を行うことで、回路課の接合プロセスを改善して収率を向上させる

## Slide 26: 第三製造部 接合プロセス解析
接合プロセス解析の流れ
プロセスデータ
品質データ
ロットで
紐づけ
収率に影響するファクターを調査
最適なバッチプロセスの特定・構築
STEP 1
データの一元管理
STEP 2
データ分析
プロセスデータと品質データをロットで紐づけ
定常的に紐づけが可能な仕組み作り

## Slide 27: 第三製造部 接合プロセス解析
進捗状況
1, 2, 3, 9号炉の過去のプロセスデータ整理中
  プロセスデータとロットの紐づけ
今後の予定
定常的にプロセスデータとロットを紐づける
  プロセスの開始・終了時刻をロットと紐づけて記録
定常的にプロセスデータを蓄積させる仕組み作り
  9号炉はPIシステム導入
  2, 3号炉はSDのCSV取り出し→データベースに収集等

## Slide 28: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 29: 今後の予定
タスク |  | Jul | 9- | 16- | 23- | Aug | WK 2 | WK 3 | WK 4 |  | Sep | WK 2 | WK 3 | WK 4 | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  | 
 |  | 4- | 11- | 18- | 25- | 1- | 8- | 15- | 22- | 29- | 5- | 12- | 19 | 26- | 3- | 10- | 17- | 24- | 31- | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26-
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ノイズ除去・
微分
逆畳み込み
Foster→
Cauer変換
コード作成
五泉に展開
報告書
技術資料
形状作成
中試計算
中間
報告書
小試計算
業プロ改革
報告会
最終
報告書
報告書修正
技術資料
SeeQ解析
課題
検討会
コード作成
AC
SAN工場
DP
技術資料
逆畳み込み
最適化
コード一元化
技術資料
技術資料
本番環境テスト
SeeQデータ
取り込み
プロセス・品質データ紐づけ
接合プロセス解析
ADINA講座
材料力学勉強
ITパスポート
基本情報技術者①
危険物甲種
基本情報技術者②
手順書
技術資料
技術資料