## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/4/13）

## Slide 2
進捗状況
電子承認システム データ活用
HT データベース連携システム
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
電子承認システム データ活用
HT データベース連携システム
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Apr 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 電子承認 データ活用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | HTシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術資料作成
部安
GMTG
特許相談
業プロMTG
Tableauページ作成
技術資料作成
GMTG
資料
文書管理引継
小集団
登録書

## Slide 5
進捗状況
電子承認システム データ活用
HT データベース連携システム
今後の予定

## Slide 6: 電子承認システム データ活用
デンカ電子承認システムをデータレイクとして活用する
目的
アプローチ方法
Pythonによるスクレイピングでデータベースにデータ収集
Tableauで収集したデータを可視化
データベース
電子承認システム
可視化データ
Python
①
②
Tableau

## Slide 7: 電子承認システム データ活用
大牟田プロセスポータルに報告書集計を追加
大牟田プロセスポータル ホーム画面

## Slide 8: 電子承認システム データ活用
報告書集計 ホーム画面
このページを起点に各ページへ移動

## Slide 9: 電子承認システム データ活用
年次・大牟田工場集計
年次における大牟田工場全体の提出状況を表示

## Slide 10: 電子承認システム データ活用
月次・大牟田工場集計
月次における大牟田工場全体の提出状況を表示

## Slide 11: 電子承認システム データ活用
年次・部門別集計
年次における部門別の提出状況を表示

## Slide 12: 電子承認システム データ活用
月次・部門別集計
月次における部門別の提出状況を表示

## Slide 13: 電子承認システム データ活用
報告資料一覧
フィルタに対応した資料一覧を表示、資料ページへのリンク埋め込み

## Slide 14: 電子承認システム データ活用
まとめ
今後の予定
ページ構成の改善・ブラッシュアップ←利用者へのヒアリング
Tableauライセンス希望調査（?）
セラ研・当部のグループ集計機能検討（計算科学G etc…）
特許データの集計・可視化
大牟田プロセスポータルと連携
Tableauに移行して可視化

## Slide 15
進捗状況
電子承認システム データ活用
HT データベース連携システム
今後の予定

## Slide 16: HT データベース連携システム
進捗状況
今後の予定
技術資料修正
回路課の品質データ管理への展開（?）
技術資料作成済み→修正中
提案作成中

## Slide 17
進捗状況
電子承認システム データ活用
HT データベース連携システム
今後の予定

## Slide 18: 今後の予定
タスク |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | 
 |  | 2- | 9- | 16- | 23- | 30- | 6- | 13- | 20- | 27- | 6- | 13- | 20- | 27- | 3- | 10- | 17- | 24- | 1- | 8- | 15- | 22- | 29-
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 電子承認 データ活用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術資料
精度改善
技術資料
計算
モデル修正
計算
実行
技術資料
QC検定2級
成果発表会
資作料成
課題
検討会
ADINA改善
技術資料
クロージング
特許出願
コーディング
課題
検討会
コード修正
技術資料
データ収集の仕組み構築
技術資料
技術資料
SASスキトラ
技術資料
開発