## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/5/18）

## Slide 2
進捗状況
回路課 データ一元管理
画像検査自動化
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
回路課 データ一元管理
画像検査自動化
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | May 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 白板課 画像検査自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現状分析
安全教育受講
面談
NW打ち合わせ
DLモデル実装
IT教育
受講
業プロ
MTG
午前休
GMTG
部安
回路課打ち合わせ
在宅
HTシステム開発

## Slide 5
進捗状況
回路課 データ一元管理
画像検査自動化
今後の予定

## Slide 6: 目的
第三製造部回路課の不良率改善
目的
アプローチ方法
データの一元管理システム構築とデータ分析
短期目標
7月末までにHSS前工程データの一元管理の仕組み構築完了
データの一元管理
データ分析
不良率改善

## Slide 7: データの一元管理による期待効果
セキュリティ
強化
スピーディな
情報共有
データ分析
への活用
業務の
効率化

## Slide 8: 今回の取り組み内容
製造データの管理状態について現状把握と対応方針策定
取り組み
アプローチ方法
製造現場へのヒアリング
工程ごとにデータ項目を整理

## Slide 9: 製造工程とデータ
原料受け入れ
金属粉
ペースト
温度
ペースト製造
ペースト印刷
HSS後工程
接合
検査
白板
圧力
塗布量
不良率
etc…
銅板
締め量
積層
治具種
製造工程
データ

## Slide 10: 現状把握と対応方針
原料受け入れ工程
 | 現状 | 改善案
金属粉 | 紙データをPDF化 | OCRで自動読み取り
銅板 | 紙データをPDF化 | OCRで自動読み取り
白板 | 社外：紙データをPDF化 社内：TPiCS上に入力 | OCRで自動読み取り

## Slide 11: 現状把握と対応方針
ペースト製造工程
 | 現状 | 改善案
ペースト | 紙の検移表→Excel（一部） | HTで入力→DBに自動転送
※HT：ハンディターミナル
※DB：データベース

## Slide 12: 現状把握と対応方針
ペースト印刷工程
 | 現状 | 改善案
塗布量 | 紙の検移表→Excel（一部） | HTで入力→DBに自動転送
白板 割当情報 | 紙の検移表→Excel（一部） | TPiCS管理
銅板 割当情報 | 紙の検移表→Excel（一部） | TPiCS管理
ペースト 割当情報 | 紙の検移表→Excel（一部） | HTで入力→DBに自動転送
※HT：ハンディターミナル
※DB：データベース

## Slide 13: 現状把握と対応方針
積層工程
 | 現状 | 改善案
治具締め量 | 紙の検移表→Excel（一部） | HTで入力→DBに自動転送
治具種 | 紙の検移表→Excel（一部） | HTで入力→DBに自動転送
※HT：ハンディターミナル
※DB：データベース

## Slide 14: 現状把握と対応方針
接合工程
 | 現状 | 改善案
プロセス 生データ | PIシステムで取得 | －
プロセス サマリー | 目視で取得→Excel入力 | PIシステム→自動計算

## Slide 15: 現状把握と対応方針
検査工程
 | 現状 | 改善案
不良率 | Excel入力→Access入力 | HTで入力→DBに自動転送
※HT：ハンディターミナル
※DB：データベース

## Slide 16: 現状把握と対応方針
現状把握まとめ
紙媒体のデータが多い
Excel入力されるデータは一部のみ
プロセスデータはPIシステムで収集
対応方針まとめ
ハンディターミナルとデータベースによるデータ収集
PIシステムのデータ活用
TPiCS（生産管理システム）のデータ活用
ハンディターミナル

## Slide 17: スケジュール
フェーズ | タスク | Apr | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | 
 |  | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
現状分析 | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 改善案作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 方針決定MTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム開発 | HTアプリ 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TPiCS データ整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIデータ 分析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OCR システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用準備 | 手順書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現場教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
進捗状況
回路課 データ一元管理
画像検査自動化
今後の予定

## Slide 19: 目的とアプローチ方法
SAS ViyaのAI機能を用いて外観検査自動化が実現できるか検証
目的
アプローチ方法
Step 1
画像の前処理
Step 2
画像の保存
Step 3
モデルの作成
Step 4
学習・評価

## Slide 20: ディープラーニングのフレームワーク比較
 | Keras | Pytorch | SAS-dlpy
開発社 | Google | Facebook | SAS
ユーザ数 | 多 | 多 | 少
コスト | 無償 | 無償 | 有償
難易度 | 中 | 高 | 中
カスタマイズ性 | 低 | 高 | 低
速度 | 遅 | 速 | ？
実行環境 | ローカルPC | ローカルPC | SAS Cloud
特筆事項 | 実務分野で人気 | 研究分野で人気 | Kerasに類似
※赤文字：強み 青文字：弱み

## Slide 21: ディープラーニング実装の流れ
Step 1
画像の前処理
Step 2
画像の保存
Step 3
モデルの作成
Step 4
学習・評価
Pytorch：＠ローカルPC
SAS-dlpy：＠SAS Cloud
比較

## Slide 22: SAS社作成 ディープラーニングモデル

## Slide 23: SAS社作成 ディープラーニングモデル実装
SAS-dlpy
Pytorch
SAS-dlpyの方がPytorchよりも短いコードで実装可能

## Slide 24: 学習結果比較
40エポックでの学習結果比較
 | Pytorch | SAS-dlpy
1エポック | 100秒 | 90秒
正解率 | 61.7% | 57.4%
Loss値 | 0.617 | 0.692

## Slide 25: まとめと今後
まとめ
今後の予定
技術資料作成
モデル・判定精度の改善
PytorchとSAS-dlpyでDLモデル構築
それぞれの学習結果を比較

## Slide 26
進捗状況
回路課 データ一元管理
画像検査自動化
今後の予定

## Slide 27: 今後の予定
タスク |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | 
 |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 白板課 画像検査自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 電子承認システム データ活用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QC検定2級
ADINA改善
技術資料
特許出願
コーディング
課題
検討会
技術資料
SAS PoC
技術資料
SASスキトラ
技術資料・提案
コード修正
SAS スキトラ
DLモデル実装
モデル・精度改善
技術資料
開発
改良・実用化
システム開発
手順書・教育
現状把握・
方針策定

## Slide 29: 学習結果比較
Confusion Matrix |  | 予測 | 
 |  | ng | ok
正解 | ng | 103 | 27
 | ok | 98 | 66
1エポック：約90秒
正解率：57.4%
損失値：0.692
AUC：0.607
SAS-dlpy
Pytorch
1エポック：約100秒
正解率：%
損失値：0.
40エポックでの学習結果比較
Confusion Matrix |  | 予測 | 
 |  | ng | ok
正解 | ng |  | 
 | ok |  |