## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/6/15）

## Slide 2
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Jun 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 白板課 プロセスデータ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 白板課 物性データ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業プロMTG
GMTG
在宅
HTアプリ・Access開発
データ分析
サーバ立上げ
ISO監査
打合せ
SeeQ分析
MKI打合せ
回路課打合せ
健康診断
技術資料

## Slide 5
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 6: 目的とアプローチ方法
Python環境でのAI開発により外観検査自動化が実現できるか検証
目的
アプローチ方法
Step 1
画像の前処理
Step 2
画像の保存
Step 3
モデルの作成
Step 4
学習・評価

## Slide 7: 目的
第三製造部回路課の不良率改善
目的
アプローチ方法
データの一元管理システム構築とデータ分析
短期目標
7月末までにHSS前工程データの一元管理の仕組み構築完了
データの一元管理
データ分析
不良率改善

## Slide 8: データの一元管理による期待効果
セキュリティ
強化
スピーディな
情報共有
データ分析
への活用
業務の
効率化

## Slide 9: スケジュール
フェーズ | タスク | Apr | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | 
 |  | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
現状分析 | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 改善案作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 方針決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム開発 | HTアプリ 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TPiCS データ整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIデータ 分析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OCR システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用準備 | 手順書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現場教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
前回
今回

## Slide 10: 前回までの取り組み
製造データの管理状態について現状把握と対応方針策定
取り組み
アプローチ方法
製造現場へのヒアリング
工程ごとにデータ項目を整理

## Slide 11: 工程とデータ
原料受け入れ
金属粉
ペースト
温度
ペースト製造
ペースト印刷
HSS後工程
接合
検査
白板
圧力
塗布量
SAT
しみだし
etc…
etc…
銅板
締め量
積層
治具種

## Slide 12: 現状把握と対応方針
現状把握まとめ
紙媒体のデータが多い
Excel入力されるデータは一部のみ
プロセスデータはPIシステムで収集
対応方針まとめ
ハンディターミナルとデータベースによるデータ収集
PIシステムのデータ活用
TPiCS（生産管理システム）のデータ活用
ハンディターミナル

## Slide 13: 今回の取り組み
ハンディターミナルアプリ開発
マスタ入力フォーム作成（Access）
取り組み

## Slide 14: 検査データ入力画面＠HT
QR読み取り
ドロップダウン選択
ドロップダウン選択
手入力
TPiCS
Access
Access
入力方法
マスタ管理

## Slide 15: 不良モードマスタ入力画面@Access

## Slide 16: 工程マスタ入力画面@Access

## Slide 17: まとめと今後
まとめ
HTで検査データ入力画面作成
Accessでマスタ入力フォーム作成
今後やること
工程と不良モードの整理
他工程の入力画面作成
DB設計見直し(?)

## Slide 18: スケジュール
フェーズ | タスク | Apr | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | 
 |  | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
現状分析 | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 改善案作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 方針決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム開発 | HTアプリ 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TPiCS データ整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIデータ 分析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OCR システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用準備 | 手順書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現場教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
前回
今回

## Slide 19
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 20: 目的
プロセスデータの分析に基づく制御の実現
目的
アプローチ方法
PIシステムとSeeQの活用
データ収集
データ分析
分析に基づく制御
PI システム
SeeQ
PIシステム
短期目標
プロセスデータに基づく白板課F2炉の断熱材評価

## Slide 21: PIシステムとは
PIシステムは工場全体のプロセスデータを収集する仕組み
プロセスデータ
第一製造部
第二製造部
第三製造部
第四製造部
PIサーバ

## Slide 22: SeeQとは
SeeQはプロセスデータの分析に特化したツール
Notes: 続いて、データ分析ツールとして導入したSeeQについてです。
SeeQは、先ほどご紹介したPIシステムで取得する時系列データの分析に特化したツールとなっております。
オンプレミス環境でSeeQサーバーを導入し、PIシステムで取得したデータのリアルタイムでの分析に活用しております。

## Slide 23: 断熱材の評価指標
断熱材の評価指標として、熱貫流率（U値）を使用
：熱貫流率（U値） [W/m2K]
：電力 [W]
：断熱材表面積 [m2]
：炉内温度 [K]
：断熱材温度 [K]
断面積を
一定として
PIシステムで取得しているプロセスデータからUSを計算！

## Slide 24: USの計算方法
時間
炉内温度
断熱材温度
電力値
電力
温度

## Slide 25: USの計算方法
時間
定常状態
炉内温度
断熱材温度
電力値
電力
温度
最高温度定常状態から各値を抽出・US計算

## Slide 26: USの計算結果
US
時間

## Slide 27: USの計算結果
US
時間
USは操業回数と共に線形的に増加する傾向

## Slide 28: USの計算結果
US
時間
この日から断熱材温度急降下
要因：熱電対の位置ズレ、断熱材の補修 等

## Slide 29: コスト適正化モデル
：断熱材交換後i回目操業の電気代 [円/回]
： 断熱材交換費用 [円]
： 断熱材劣化係数 [-]
： 断熱材交換頻度 [回]
断熱材が操業回数に応じて線形的に劣化すると仮定すると、
操業1回あたりにかかるコストは、
コストが最小になる交換頻度は、

## Slide 30
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 31: 今後の予定
タスク |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | 
 |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 白板課 画像検査自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 電子承認システム データ活用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 回路課 データ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QC検定2級
ADINA改善
技術資料
特許出願
コーディング
課題
検討会
技術資料
SAS PoC
技術資料
SASスキトラ
技術資料・提案
コード修正
SAS スキトラ
DLモデル実装
モデル・精度改善
技術資料
開発
改良・実用化
システム開発
手順書・教育
現状把握・
方針策定
技術資料
課題
検討会
データ分析