## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/6/29）

## Slide 2
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Jun 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 白板課 プロセスデータ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 白板課 物性データ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業プロMTG
GMTG
アズビル
打合せ
HTアプリ開発
データ分析
簿記2級
SeeQ分析
年休
回路課打合せ
セラミックスコース受講
振休
SNP打合せ
簿記
2級

## Slide 5
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 6: 目的
第三製造部回路課の不良率改善
目的
アプローチ方法
データの一元管理システム構築とデータ分析
短期目標
7月末までにHSS前工程データの一元管理の仕組み構築完了
データの一元管理
データ分析
不良率改善

## Slide 7: データの一元管理による期待効果
セキュリティ
強化
スピーディな
情報共有
データ分析
への活用
業務の
効率化

## Slide 8: スケジュール
フェーズ | タスク | Apr | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | 
 |  | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
現状分析 | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 改善案作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 方針決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム開発 | HTアプリ 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TPiCS データ整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIデータ 分析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OCR システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用準備 | 手順書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現場教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
前回
今回

## Slide 9: 今回の取り組み
システム設計
DB設計
ハンディターミナルアプリ開発
データ転送システム開発(Python)
取り組み

## Slide 10: システム設計
回路課DB
マスタデータ
HT入力データ
自動処理プログラム
作業員がHTに入力したデータを自動でDBに書き込む仕様

## Slide 11: DB設計
回路課DB
マスタデータ
HT入力データ
自動処理プログラム
作業員がHTに入力したデータを自動でDBに書き込む仕様

## Slide 12: DB設計
回路課DB
項目マスタ
HT入力データ
格納テーブル
製番マスタ
社員マスタ

## Slide 13: HTアプリ開発
回路課DB
マスタデータ
HT入力データ
自動処理プログラム
作業員がHTに入力したデータを自動でDBに書き込む仕様

## Slide 14: HTアプリ開発

## Slide 15: HTアプリ開発
QR
QR
マスタ紐づけ
マスタ紐づけ
QR
マスタ紐づけ
項目IDに応じて値の入力フォームを制御
QR
手入力

## Slide 16: データ転送システム開発
回路課DB
マスタデータ
HT入力データ
自動処理プログラム
作業員がHTに入力したデータを自動でDBに書き込む仕様

## Slide 17: データ転送システム開発
従来プログラム構成
新規プログラム構成
pyファイルのみ
ファイルパス等のパラメータをpyファイルのソースコードで設定
+
pyファイルのみ
ファイルパス等のパラメータをiniファイルで設定
水平展開◎

## Slide 18: データ転送システム開発
[SQL]
SERVER: 128.1.131.134
DRIVER: ODBC Driver 17 for SQL Server
DB: HT_KAIRO
USER: sa
PASSWORD: seikan
[PATH]
RECEIVER: \\128.1.130.8\回路課製造データ\03_HTSystem\HT_KAIRO\Receiver
SENDER: \\128.1.130.8\回路課製造データ\03_HTSystem\HT_KAIRO\Sender
BACKUP: \\128.1.130.8\回路課製造データ\03_HTSystem\HT_KAIRO\Receiver\HT_OldData
[MASTER]
MODE: HT_M_MODE
PROCESS: HT_M_PROCESS
LOT: HT_M_LOT
MEMBER: HT_M_MEMBER
[TRANSACTION]
RESULT: HT_T_RESULT
iniファイル中身

## Slide 19: まとめと今後
まとめ
今後やること
QRコードの作成システム構築
製造現場に導入、テスト運用
全体のシステムを設計
DBにHTとやり取りを行うテーブルを作成
ハンディターミナルの入力画面を開発
データ転送システムをPythonで開発

## Slide 20: スケジュール
フェーズ | タスク | Apr | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | 
 |  | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
現状分析 | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 改善案作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方針策定 | 方針決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム開発 | HTアプリ 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TPiCS データ整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIデータ 分析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OCR システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用準備 | 手順書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現場教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
前回
今回

## Slide 21
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 22: 目的
プロセスデータの分析に基づく制御の実現
目的
アプローチ方法
PIシステムとSeeQの活用
データ収集
データ分析
分析に基づく制御
PI システム
SeeQ
PIシステム
短期目標
プロセスデータに基づく白板課F2炉の断熱材評価

## Slide 23: 前回までの取り組み
断熱材の評価指標選定
既存のPIデータで分析実施
コスト適正化モデル作成
取り組み
：熱貫流率（U値） [W/m2K]
：電力 [W]
：断熱材表面積 [m2]
：炉内温度 [K]
：断熱材温度 [K]
断熱材の評価指標

## Slide 24: USの計算方法
時間
炉内温度
断熱材温度
電力値
電力
温度

## Slide 25: USの計算方法
時間
定常状態
炉内温度
断熱材温度
電力値
電力
温度
最高温度定常状態から各値を抽出・US計算

## Slide 26: USの計算結果
US
時間

## Slide 27: USの計算結果
US
時間
USは操業回数と共に線形的に増加する傾向

## Slide 28: コスト適正化モデル
：断熱材交換後i回目操業の電気代 [円/回]
： 断熱材交換費用 [円]
： 断熱材劣化係数 [-]
： 断熱材交換頻度 [回]
断熱材が操業回数に応じて線形的に劣化すると仮定すると、
操業1回あたりにかかるコストは、
コストが最小になる交換頻度は、

## Slide 29: 今回の取り組み
データを追加して再分析
2011年から2020年のデータを収集
データはCSVファイルをSeeQに追加
取り組み
データ収集

## Slide 30: USの計算結果
US
時間
断熱材交換
USは操業回数と共に増加する傾向！

## Slide 31: まとめと今後
まとめ
今後やること
製造現場への分析結果展開
適切な断熱材交換タイミングのルール起案
大量のデータを追加してUS値を計算
US値は操業回数と共に増加する傾向
断熱材を交換するとUS値は急激に下がる
→断熱材劣化の過程を適切に表現している！

## Slide 32
進捗状況
回路課 データ一元管理
白板課 プロセスデータ分析
今後の予定

## Slide 33: 今後の予定
タスク |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | 
 |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 回路課 データ一元管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 白板課 画像検査自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 電子承認システム データ活用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 回路課 データ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QC検定2級
ADINA改善
技術資料
特許出願
コーディング
課題
検討会
技術資料
SAS PoC
技術資料
SASスキトラ
技術資料・提案
コード修正
SAS スキトラ
DLモデル実装
モデル・精度改善
技術資料
開発
改良・実用化
システム開発
手順書・教育
現状把握・
方針策定
技術資料
課題
検討会
データ分析